甬农发〔2021〕8号

宁波市农业农村局关于做好2021年度

高标准农田建设项目申报工作的通知

各区县（市）农业农村局，杭州湾新区社会事务发展局：

根据《农业农村部关于下达2021年农田建设任务的通知》（农建发〔2020〕2号）相关要求，前期市农业农村局、市财政局已制定下发《宁波市农业农村局 宁波市财政局关于下达2021年农田建设任务和绩效目标的通知（甬农发〔2021〕3号）》，分解下达年度建设任务。为加快推进农田建设各项工作，确保完成年度农田建设目标任务，现就做好2021年高标准农田建设项目申报工作通知如下：

一、指导思想

以2021年高标准农田建设目标任务为牵引，以保障粮食安全为底线，认真贯彻落实国务院办公厅《关于切实加强高标准农田建设 提升国家粮食安全保障能力的意见》、2020年全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议、全国农业农村工作会议精神，聚焦重点区域，优化项目布局，加大投入标准，加快补齐农田基础设施短板，确保如期完成年度高标准农田建设任务，为“十四五”宁波农业农村高质量发展起好步、开好局奠定坚实基础。

二、建设任务

根据《农业农村部关于下达2021年农田建设任务的通知》要求，我市2021年度高标准农田任务为3万亩（因先前建设面积不足及审计问题整改，另需同步建设8.6181万亩），请各地依据年度建设任务，按照相关建设规范，及时分解下达任务，组织开展项目勘查设计，切实做好项目申报工作。

- 建设内容及程序要求

（一）项目选址

高标准农田建设应符合建设通则规定要求。按照相对集中连片、整体推进的要求，在连片实施范围内已进行过高标准农田建设，但仍有部分田块没有建设的，对此类尚未建设的田块允许按“填平补齐”原则进行设计和建设。对2010年（含）以前立项的中低产田改造项目区按照“填平补齐、避免重复建设”的原则允许开展提质更新，确定项目建设内容，直接建成高标准农田；项目选址时禁止在已上图入库高标准农田地块、2011年及以后相关部门立项建设的高标准农田地块重复建设。禁止在地面坡度˃25°的区域、土壤污染严重的区域、自然保护区的核心区和缓冲区、退耕还林还草区等开展高标准农田建设；严禁以任何形式、任何名义违规建设“大棚房”。

（二）项目规模

单个项目（区）建设规模，原则上平原地区不低于800亩，丘陵山区不低于400亩。单个项目相对连片开发面积达不到上述要求的，应以乡镇（街道）为单位，在同一流域或同一灌区范围内选择面积相对较大的几个地块作为一个项目区；连片开发面积小于400亩的，原则上不得单独作为一个项目区。

（三）投资标准

高标准农田建设项目资金主要有财政资金、自筹资金、社会资本及其他资金组成。单个项目（区）亩均实际投入（包含建筑安装费、项目勘察设计费、监理费、招投标费、评审和验收费、造价审计费等）不低于1900元。鼓励各地通过增加地方财政投入、整合其他涉农资金、创新投融资模式吸引社会投资等方式提高亩均投入标准。

（四）建设内容

按照《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2014）的要求，主要土地平整、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、农田输配电及其他相关工程，应根据“缺什么补什么原则”科学合理设计高标准农田建设内容，实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套。

（五）项目评审

各区、县（市）农业农村局应重点对初步设计项目申报的合规性、总体规划布局、资金落实情况等组织县级审查，提出审查意见报送市级农业农村部门。市农业农村局在县级审查意见落实完善的基础上，组织市级评审。

（六）申报流程

农田建设项目由项目区所在乡镇（街道）向属地农业农村局申报。申报时需提交项目区村民代表大会同意申报项目的会议纪要。由两个及以上乡镇（街道）联合申报的项目，需在申报文件中明确各自职责。

四、时间安排

1月20日前，分解下达建设任务（明确具体地块、建设规模、投资标准等）；

3月15日前，完成建设项目初步设计文件县级审查并报送审查意见；

4月10日前，市农业农村局组织完成建设项目初步设计文件评审；

4月30日前，完成项目立项申报文件、初步设计文件（报批稿）、项目实施计划等相关文件报送审批（农田建设项目计划备案报告详见附件）。

五、有关要求

（一）各地农业农村部门要切实增强开展农田建设工作的使命感、责任感和紧迫感，高度重视高标准农田建设项目立项申报、组织实施、竣工验收等各项工作，部署安排专业力量，积极克服疫情影响，层层压实责任，加强协调联动，采取有效措施，推进高标准农田建设项目落实落地。

（二）高标准农田建设项目应按照国家有关招标投标、政府采购、工程监理、资金和项目公示等规定执行；考虑到招标下浮率的影响，为确保项目达到亩均实际投入标准，在项目初步设计编制时可以适当增加建设内容、提高项目概算。

（三）及时开展竣工验收项目上图入库工作。对2020年调度上报已建成高标准农田中未完成验收的项目，要按照规定要求和时限，抓紧组织做好县级竣工验收等工作并及时报请市级组织竣工验收。结合审计问题整改、清查评估发现问题整改等工作，加强与市级相关部门的联系协调和沟通，确保年底前各项问题整改落实到位。

请各地农业农村部门结合实际认真筹划部署安排，切实做好2021年高标准农田建设项目申报工作。

联系人：市农业农村局农田建设管理处冯红军、池晓飞；电话：89186926、89187039；电子邮箱：nbntjsc@163.com。

附件：农田建设项目计划备案报告（提纲格式）

宁波市农业农村局

2021年1月18日

附件

农田建设项目计划备案报告

（提纲格式）

一、任务分解、区域布局与建设重点

二、投资规模及资金构成

三、预期效益

四、支持“两区”情况，包括在已划定“两区”范围内安排农田建设项目个数、建设面积、投资安排等；

五、年度高标准农田建设项目申报文件、项目实施计划等。

附表：1.高标准农田建设项目资金投入情况表

2.高标准农田建设项目建设内容情况表

3.高标准农田建设项目预期效益表

4.重点支持领域任务和投资情况表

5.高标准农田建设项目清单

附表1

| 地区 | 行次 | 资金投入（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 中央财政资金 | 地方政府投入 | 社会投入 |  |
|  |  |  |  | 地方财政资金 | 地方政府债券 | 新增耕地指标调剂收益 | 土地出让收益 | 政府贷款 | 其他 | 社会主体贷款 | 受益主体 自筹资金 (含投劳折资) |  |
| XX区县（市） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX镇(乡、街道) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX镇(乡、街道) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX镇(乡、街道) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.以新增耕地指标调剂收益为还款来源的地方政府债券和政府贷款不重复计入“新增耕地指标调剂收益”栏中，还款来源情况在“备注”栏进行说明； 2.地方政府其他投入情况请填入“其他”栏，并在“备注”栏说明具体资金渠道。 |

高标准农田建设项目资金投入情况表

附表2

高标准农田建设项目建设内容情况表

| 项目 | 单位 | 行号 | 任务量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投资总额 |
| 栏次 |  |  | 1 | 2 |
| 高标准农田建设项目 | 亩 | 1 |  |  |
| （一）土地平整 |  | 2 |  |  |
| 1.田块修筑 | 亩 | 3 |  |  |
| 2.耕作层剥离和回填 | 亩 | 4 |  |  |
| 3.细部平整 | 亩 | 5 |  |  |
| （二）土壤改良 |  | 6 |  |  |
| 1.沙(黏)质土壤治理 | 亩 | 7 |  |  |
| 2.酸化土壤治理 | 亩 | 8 |  |  |
| 3.盐碱土壤治理 | 亩 | 9 |  |  |
| 4.污染土壤修复 | 亩 | 10 |  |  |
| 5.地力培肥 | 亩 | 11 |  |  |
| （三）灌溉和排水 |  | 12 |  |  |
| 1.塘堰(坝) | 座 | 13 |  |  |
| 2.小型拦河坝 | 座 | 14 |  |  |
| 3.农用井 | 座 | 15 |  |  |
| 4.小型集雨设施 | 座 | 16 |  |  |
| 5.泵站 | 座 | 17 |  |  |
| 6.疏浚沟渠 | 公里 | 18 |  |  |
| 7.衬砌明渠(沟) | 公里 | 19 |  |  |
| 8.排水暗渠(管) | 公里 | 20 |  |  |
| 9.渠系建筑物 |  | 21 |  |  |
| 其中：水闸 | 个 | 22 |  |  |
| 渡槽 | 个 | 23 |  |  |
| 倒虹吸 | 个 | 24 |  |  |
| 农桥 | 个 | 25 |  |  |
| 涵洞 | 个 | 26 |  |  |
| 跌水 | 个 | 27 |  |  |
| 其它 | 个 | 28 |  |  |
| 10.管灌(高效节水灌溉措施) | 亩 | 29 |  |  |
| 11.喷灌(高效节水灌溉措施) | 亩 | 30 |  |  |
| 12.微灌(高效节水灌溉措施) | 亩 | 31 |  |  |
| 13.其他水利设施 |  | 32 |  |  |
| （四）田间道路 |  | 33 |  |  |
| 1.机耕路 | 公里 | 34 |  |  |
| 其中：硬化道路 | 公里 | 35 |  |  |
| 2.生产路 | 公里 | 36 |  |  |
| 3.其他田间道路 | 公里 | 37 |  |  |
| （五）农田防护与生态环境保护 |  | 38 |  |  |
| 1.农田林网工程 | 米 | 39 |  |  |
| 2.岸坡防护工程 | 米 | 40 |  |  |
| 3.沟道治理工程 | 米 | 41 |  |  |
| 4.坡面防护工程 | 米 | 42 |  |  |
| （六）农田输配电 |  | 43 |  |  |
| 1.10Kv以下的高压输电线路 | 公里 | 44 |  |  |
| 2.低压输电线路 | 公里 | 45 |  |  |
| 3.变压器 | 台 | 46 |  |  |
| 4.配电箱(屏) | 处 | 47 |  |  |
| （七）科技推广措施 |  | 48 |  |  |
| 1.技术培训 | 人次 | 49 |  |  |
| 2.仪器设备 | 台、件 | 50 |  |  |
| 3.耕地质量监测 | 处 | 51 |  |  |
| （八）其他工作及措施 |  | 52 |  |  |
| 1.项目管理费 |  | 53 |  |  |
| 2.其他费用 |  | 54 |  |  |

附表3

高标准农田建设项目预期效益表

| 项目名称 | 单位 | 行次 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、农业生产条件及生态环境改善 | -- | 1 |  |
| 新增耕地面积 | 亩 | 2 |  |
| 其中，新增水田面积 | 亩 | 3 |  |
| 新增耕地平均增加等级 | 级 | 4 |  |
| 新增和改善灌溉达标面积 | 万亩 | 5 |  |
| 新增和改善排水达标面积 | 万亩 | 6 |  |
| 新增节水灌溉面积 | 万亩 | 7 |  |
| 其中：高效节水灌溉面积 | 万亩 | 8 |  |
| 年节约水量 | 万立方米 | 9 |  |
| 灌溉水利用率提高 | 百分比 | 10 |  |
| 增加农田林网防护面积 | 万亩 | 11 |  |
| 增加机耕面积 | 万亩 | 12 |  |
| 农业综合机械化提高值 | 百分比 | 13 |  |
| 道路通达率 | 百分比 | 14 |  |
| 蓄水池容量 | 万立方米 | 15 |  |
| 二、年新增主要农产品生产能力 | -- | 16 |  |
| 粮食 | 万公斤 | 17 |  |
| 棉花 | 万公斤 | 18 |  |
| 油料 | 万公斤 | 19 |  |
| 糖料 | 万公斤 | 20 |  |
| 其他农产品 | 万公斤 | 21 |  |
| 三、项目区经济效益和社会效益 | -- | 22 |  |
| 项目区年直接受益农户数量 | 户 | 23 |  |
| 项目区年直接受益农业人口数 | 人 | 24 |  |
| 项目区直接受益农民年纯收入增加总额 | 万元 | 25 |  |
| 项目区公众满意度 | 百分比 | 26 |  |
| 四、其他效益 | -- | 27 |  |
| 扩大良种种植面积 | 万亩 | 28 |  |
| 治理盐碱化土地面积 | 万亩 | 29 |  |
| 治理酸化土地面积 | 万亩 | 30 |  |
| 治理沙化土地面积 | 万亩 | 31 |  |
| 控制水土流失面积 | 万亩 | 32 |  |
| 项目区土地流转面积 | 万亩 | 33 |  |
| 项目区引进新型农业经营主体个数 | 个 | 34 |  |
| 其中：农业龙头企业个数 | 个 | 35 |  |
| 其中：农民合作组织个数 | 个 | 36 |  |
| 其中：家庭农场个数 | 个 | 37 |  |
| 其中：种粮大户个数 | 个 | 38 |  |

附表4

重点支持领域任务和投资情况表

| 项目 | 单位 | 行号 | 任务量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 栏次 |  |  | 1 | 2 |
| “两区”范围内项目区情况 | 个 | 1 |  |  |
| 高标准农田建设项目面积 | 亩 | 2 |  |  |
| 其中：高效节水灌溉措施面积 | 亩 | 3 |  |  |

附表5

高标准农田建设项目清单

| 项目名称 | 建设规模（万亩） | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| **年**县**乡高标准农田建设项目 |  |  |

抄送：市财政局。

宁波市农业农村局办公室                  2021年1月21日印发