甬农发〔2020〕102号

宁波市农业农村局关于下达2020年度

高标准农田建设项目实施计划的通知

各有关区县（市）农业农村局、杭州湾新区社会事务管理局：

你们上报的2020年度高标准农田建设项目实施计划收悉。经审核，现将2020年度高标准农田建设项目实施计划下达给你们（详见附件），并就有关事项通知如下：

一、原则同意各地上报的2020年度高标准农田建设项目实施计划。请严格按照《宁波市农业农村局关于下达2020年农田建设任务的通知》、《宁波市农田建设补助资金和项目管理实施办法（试行）》、《高标准农田建设通则》等相关文件精神抓好组织实施。

二、中央财政资金已根据宁波市财政局《关于预下达2020年农口中央预算资金的通知》（甬财政发〔2019〕965号）拨付至相关建设任务区县（市）。各地要加强项目资金管理和财务监督，按照项目实施计划及时足额落实地方财政资金和自筹资金。财政资金支付按照国库集中支付制度的有关规定执行，确保资金安全、专款专用。

三、各地要按照农田建设补助资金和项目管理有关要求，抓紧组织项目实施工作，认真执行招标投标、政府采购、工程监理、资金和项目公示等有关规定，保证工程建设质量，确保按时完成项目建设任务，并及时做好竣工验收、上图入库等工作。

附件：2020年度高标准农田建设项目实施计划表

宁波市农业农村局

2020年7月8日

附件

2020年度高标准农田建设项目实施计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区县(市) | 项目  个数 | 建设规模  (万亩) | 高效节水  (万亩) | 建设内容 | 建设周期 | 总投资 (万元) | 财政资金(万元) | | 其他资金  (万元) |
| 中央投资 | 地方投资 |
| **宁波市** | **36** | **11.3885** | **0.9289** |  |  | **24876.02** | **11388.50** | **12756.86** | **730.66** |
| 海曙区 | 2 | 0.4812 | 0.092 | 灌溉排水、田间道路、高效节水等 | 2020.5-2021.7 | 1275.79 | 481.2 | 721.8 | 72.79 |
| 江北区 | 1 | 0.4073 | 0.1025 | 灌溉排水、田间道路、农田防护、高效节水等 | 2020.6-2021.6 | 898.96 | 407.30 | 491.66 | 0 |
| 北仑区 | 2 | 0.1787 | 0.1082 | 灌溉排水、田间道路、高效节水等 | 2020.8-2021.12 | 383.42 | 178.70 | 204.72 | 0 |
| 鄞州区 | 2 | 0.3733 | 0.0805 | 灌溉排水、田间道路、高效节水等 | 2020.7-2021.12 | 1112.03 | 373.30 | 738.73 | 0 |
| 奉化区 | 6 | 1.7829 | 0.1 | 灌溉排水、田间道路、农田防护、科技推广、高效节水等 | 2020.5-2021.12 | 3787.77 | 1782.90 | 2004.87 | 0 |
| 余姚市 | 5 | 2.1273 | 0.0329 | 灌溉排水、田间道路、高效节水等 | 2020.5-2021.12 | 4189.52 | 2127.30 | 2062.22 | 0 |
| 慈溪市 | 3 | 2.257 | 0.11 | 灌溉排水、田间道路、农田防护、高效节水等 | 2020.5-2021.12 | 5171.87 | 2257.00 | 2257.00 | 657.87 |
| 宁海县 | 3 | 1.9246 | 0.1 | 灌溉排水、田间道路、高效节水等 | 2020.7-2021.12 | 4016.46 | 1924.60 | 2091.86 | 0 |
| 象山县 | 11 | 1.6078 | 0.2028 | 灌溉排水、田间道路、高效节水等 | 2020.7-2021.12 | 3295.12 | 1607.80 | 1687.32 | 0 |
| 杭州湾 | 1 | 0.2484 | 0 | 渠道、渠系建筑物、田间道路、高效节水管灌等 | 2020.7-2021.12 | 745.08 | 248.40 | 496.68 | 0 |

抄送：市财政局。

宁波市农业农村局办公室  2020年7月9日印发